# Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

## 1. Phân loại 12 hạng mục:

| ID | Hạng mục | Nhóm MoSCoW | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần xác định độc giả để quản lý lượt mượn và giới hạn số sách được mượn. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Giúp độc giả tìm sách cần mượn, là bước quan trọng trước khi thực hiện chức năng mượn online. |
| 3 | Mượn sách online, có giới hạn số sách mượn cùng lúc | Must | Là chức năng cốt lõi tạo ra giá trị của MVP, phụ thuộc vào tài khoản và dữ liệu sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Đảm bảo dữ liệu sách và tình trạng sách được cập nhật để phục vụ tìm kiếm, mượn sách. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Tăng tiện lợi cho độc giả nhưng có thể tạm gia hạn trực tiếp tại thư viện. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo khi sách có sẵn | Should | Giúp độc giả tiếp cận sách đang hết bản, nhưng MVP vẫn có thể hoạt động với sách đang có sẵn. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Hạn chế trả sách trễ, nhưng có thể tạm theo dõi ngày trả trên thông tin mượn hoặc nhắc theo quy trình hiện tại. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Hỗ trợ tự theo dõi lịch sử mượn, nhưng có thể tạm yêu cầu thủ thư tra cứu. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | Could | Tăng tương tác, nhưng không ảnh hưởng đến luồng mượn sách cơ bản. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could | Tăng tiện lợi khi cần hỗ trợ, nhưng có thể trao đổi trực tiếp tại quầy hoặc dùng kênh liên hệ hiện có. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won’t | Không thiết yếu với MVP; có thể phát triển sau khi hệ thống có thêm dữ liệu và nhu cầu thực tế. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Won’t | Chỉ tăng tiện lợi đăng nhập, không bắt buộc vì hệ thống đã có đăng ký tài khoản độc giả. |

## 2. Sắp xếp lại Product Backlog:

1 => 10 => 2 => 3 => 9 => 4 => 8 => 5 => 6 => 11 => 7 => 12

## 3. Phản biện:

Một POkhác có thể xếp mục 12 vào nhóm Could vì tính năng này giúp đăng ký nhanh hơn, nhưng tài khoản thư viện vẫn đủ cho MVP. Mục 11  có thể thuộc Should nếu thư viện có nhiều độc giả cần hỗ trợ trực tuyến và không có kênh thay thế. Mục 7 cũng có thể thuộc Could vì góp phần tăng trải nghiệm khám phá sách, nhưng không quan trọng bằng chức năng mượn sách. Ngoài ra, mục 5 có thể được nâng lên Must nếu thư viện yêu cầu tính năng này ngay trong lần phát hành đầu tiên.